**บทนำ**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน**

ในการวางแผนพัฒนาในประเทศไทยที่ผ่านมา มีหน่วยงานดำเนินการในการดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่หลายหน่วยงาน ถึงแม้ว่าจะมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา แต่ก็ยังพบว่ามีปัญหาในการพัฒนาที่ซ้ำซ้อนและไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการ รวมทั้งศักยภาพในพื้นที่ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของในการพัฒนา

ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นได้มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้ถ่ายโอนภารกิจในการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์และส่งผลต่อความเจริญ ของท้องถิ่นดียิ่งขึ้น หากได้มีการเชื่อมโยงการพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องสนับสนุนการพัฒนาซึ่งกันและกัน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ในการบริการสาธารณะแก่ประชนชนภายในท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนดำเนินงานการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาประสานการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อความสอดคล้องสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานจังหวัดแบบบูรณาการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น และเพื่อกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชากรภายในท้องถิ่น

**๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

๑) เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน ภายใต้ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

๒) เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานกับส่วนราชการต่างๆ

๓) เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

๔) เพื่อประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

**๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนา**

**จุดม่งหมายของแผนการดำเนินงาน**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานสำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนดำเนินงานการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

**ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบ

๕. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนดำเนินงานการ โดยให้ปิดประกาศแผนปฏิบัติการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหาร

ลงนามประกาศใช้

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

**แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงานการเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล**

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอหรือกิ่งอำเภอ แบบบูรณาการ

**ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

**ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ประจำปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

**๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

1. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีและรายจ่ายเพิ่มเติม
2. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ
3. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น

**แบบ ผด.01**

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว | ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 2.04 | 100,000 |  | สำนักปลัด |
| ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | การเกษตร | 3 | 6.12 | 210,000 |  | สำนกปลัด |
| การบริหารจัดการระบบการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล น้ำเสียและมลพิษต่างๆ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 2.04 | 340,000 |  | สำนักปลัด |
| รวม | 3 | 3 | 5 | 10.20 | 650,000 |  |  |

**แบบ ผด.01**

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 2.04 | 600,000 |  | สำนักปลัด |
| รวม | 1 | 1 | 1 | 2.04 | 600,000 |  |  |

**แบบ ผด.01**

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 2.04 | 150,000 |  | สำนักปลัด |
| รวม | 1 | 1 | 1 | 2.04 | 150,000 | 1.03 |  |

**แบบ ผด.01**

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ | ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 4.08 | 400,000 |  | สำนักปลัด |
| การศึกษา | 1 | 2.04 | 30,000 |  | สำนักปลัด |
| ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ | 11 | 22.45 | 5,708,858 |  | สำนักปลัด |
| ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 2.04 | 80,000 |  | สำนักปลัด |
| สาธารณสุข | 3 | 6.13 | 330,000 |  | สำนักปลัด |
| รักษาความสงบภายใน | 2 | 4.08 | 260,000 |  | สำนักปลัด |
| การพัฒนาการส่งเสริมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส | สังคมสงเคราะห์ | 1 | 2.04 | 300,000 |  | สำนักปลัด |
| การพัฒนาระบบความปลอดภัยถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง | เคหะและชุมชน | 2 | 4.08 | 400,000 |  | กองช่าง |

.

**แบบ ผด.01**

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ระบบระบายน้ำ ขยายเขตประปาหรือการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประปาบาดาล | อุตสาหกรรมและการโยธา | 11 | 22.45 | 5,411,000 |  | การพัฒนาระบบความปลอดภัยถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง |
| การพัฒนาระบบความปลอดภัยถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง |
| รวม | 6 | 8 | 34 | 69.39 | 12,919,858 |  |  |

**แบบ ผด.01**

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การบริการ ตามหลักธรรมาภิบาล | การพัฒนาประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพองค์กร | บริหารงานทั่วไป | 3 | 6.12 | 115,000 |  | สำนักปลัด |
| สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 8.17 | 100,000 |  | สำนักปลัด |
| สาธารณสุข | 1 | 2.04 | 1,302,000 |  |  |
| รวม | 1 | 3 | 8 | 16.33 | 1,517,000 |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 12 | 16 | 49 | 100 | 15,836,858 | 100 |  |

.

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

กลยุทยุทธ์ ส่งเสริม สนันสนุนการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |  |
| ๑ | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | 1๐๐,๐๐๐ | ตำบล  ดงลาน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ ส่งเสริม สนันสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑ | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ๒,๐๐๐ ต้น/ปี | ๓๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| ๒ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) | ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) | 10๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 3 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอ่างทองถึงถนนมะลิวัลย์ | ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอ่างทองถึงถนนมะลิวัลย์ | 8๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ สการบริหารจัดการระบบการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล น้ำเสียและมลพิษต่างๆ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑ | โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดตำบลน่าอยู่สู่การพัฒนาและบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน | ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดตำบลน่าอยู่สู่การพัฒนาและบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน | ๓4๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้

แผนงานสร้างคตวามเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568 | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568 | 60๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ ส่งเสริม การอนุรรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑ | โครงการอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย | 15๐,๐๐๐ | ตำบล  ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2568 |

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดงลานเกมส์ | ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดงลานเกมส์ | ๓๐๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2568 |
| ๒ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ยุวชนเกมส์ | ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ยุวชนเกมส์ | 10๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2568 |

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๓๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2568 |

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการวันเด็ก  แห่งชาติ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 10๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2568 |
| 2 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียน | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียน | ๔๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม2568 |
| 3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กตามวัย | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัย | 4๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2568 |
| 4 | โครงการป้องกันอุบัติภัยต่างๆในสถานศึกษาทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตพื้นที่ตำบลดงลาน | ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันอุบัติภัยต่างๆในสถานศึกษาทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตพื้นที่ตำบลดงลาน | ๒๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ 4การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | อุดหนุนโรงเรียนอ่างทองวิทยาคมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในตำบลดงลาน | ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโรงเรียนบ้านอ่างทองวิทยาคมตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในตำบลดงลาน | 45,200 | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 6 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังขอนแดงฯตามโครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ อบต.ดงลาน ประจำปีการศึกษา 2567 | ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโรงเรียนบ้านวังขอนแดงตามโครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ อบต.ดงลาน ประจำปีการศึกษา 2567 | 76,328 | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านซำจำปาตามโครงการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนักเรียนในตำบลดงลาน | ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโรงเรียนบ้านบ้านซำจำปาตามโครงการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนักเรียนในตำบลดงลาน | 43,00๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 8 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาอุดมตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ต้านยาเสพติดของโรงเรียนในตำบลดงลาน | ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาอุดมตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ต้านยาเสพติดของโรงเรียนในตำบลดงลาน | 80,00๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนของ ศพด. จำนวน 115 คนๆละ 1,972 บาท เป็นเงิน 226,780 บาท 2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการการศึกษาของ ศพด. จำนวน 115 คน เป็นค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท เป็นเงิน 23,000 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 290 บาท เป็นเงิน 33,350 บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 325 บาท เป็นเงิน37,375 บาท ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 490 บาท เป็นเงิน 56,350 บาท รวม 146,075 บาท 3) เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ศพด. จำนวน 115 คน ๆละ 27 บาท และ 36 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 915,075 บาท | 1,287,930 | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | ค่าอาหารเสริม (นม) | ค่าอาหารเสริม (นม) อัตราคนละ 7.51 บาท/คน/วัน ดังนี้  1) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 577 คน 260 วัน เป็นเงิน 1,126,651 บาท  2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ จำนวน 115 คน 260 วัน เป็นเงิน 224,549 บาท | 1,391,200 | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 11 | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. | ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 แห่ง นักเรียน 577 คน ๆละ 22 บาท และ 24 บาทจำนวน 200 วัน | 2,585,200 | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑ | โครงการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด | ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด | 8๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ค่าใช้จ่ายในโครงการฯดังนี้  1) ค่าวัคซีน ค่าเข็มฉีดยา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าไซริ่ง ฯลฯ จำนวน 60,000 บาท | 6๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 2 | โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ อบต.ดงลาน | ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ อบต.ดงลาน | 50,000 | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 3 | อุดหนุนการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท | 220,000 | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) | 21๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |
| ๒ | โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | ๕๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2568 |

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ การพัฒนาการส่งเสริมช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส

แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑ | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 30๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด/กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ การพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑ | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบอัตโนมัติ ภายในหมู่บ้าน(รายละเอียดตามแผนที่โครงการและมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด) บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบอัตโนมัติ ภายในหมู่บ้าน(รายละเอียดตามแผนที่โครงการและมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด) บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 | 20๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 2 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบอัตโนมัติ ภายในหมู่บ้าน(รายละเอียดตามแผนที่โครงการและมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด) บ้านดงลาน หมู่ที่ 9 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบอัตโนมัติ ภายในหมู่บ้าน(รายละเอียดตามแผนที่โครงการและมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด) บ้านดงลาน หมู่ที่ 9 | 20๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ระบบระบายน้ำ ขยายเขตประปาหรือการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประปาบาดาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑  (ซอย ๒) | ค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑ (ซอย ๒) | 498,000 | บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| ๒ | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงและติดตั้งระบบสูบจ่ายน้ำประปาบาดาลบ้านซำจำปา หมู่ที่ ๒(ศูนย์สาธิตการตลาด) พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล | ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงและติดตั้งระบบสูบจ่ายน้ำประปาบาดาลบ้านซำจำปา หมู่ที่ ๒(ศูนย์สาธิตการตลาด) พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล | 500,๐๐๐ | บ้านซำจำปา หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ระบบระบายน้ำ ขยายเขตประปาหรือการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประปาบาดาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 | ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 | 500,000 | บ้าน  วังขอนแดง หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 (ช่วงบ้านนางนาง ราชบรรเทา ถึงบ้านนางพิกุล ชุ่มตะคู่) | ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 (ช่วงบ้านนางนาง ราชบรรเทา ถึงบ้านนางพิกุล ชุ่มตะคู่) | 500,๐๐๐ | บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕ | ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕ | 494,000 | บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ระบบระบายน้ำ ขยายเขตประปาหรือการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประปาบาดาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านซำจำปาเหนือ หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนางทองใบ ป้านภูมิ) | ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านซำจำปาเหนือ หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนายทองใบ ป้านภูมิ) | 498,000 | บ้านซำจำปาเหนือ หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว)บ้านอ่างทอง ๑ หมูที่ ๗(สายบ้านนางจรรยา หนูนามเสริฐ - ร้านค้าชุมชน บ้านอ่างทอง1 หมู่ที่ 7 | ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว)บ้านอ่างทอง ๑ หมูที่ ๗(สายบ้านนางจรรยา หนูนามเสริฐ - ร้านค้าชุมชน บ้านอ่างทอง1 หมู่ที่ 7 | 497,๐๐๐ | บ้านอ่างทอง 1 หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ระบบระบายน้ำ ขยายเขตประปาหรือการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประปาบาดาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหม๋บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)บ้านซำขาม หมู่ที่ 8 | ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหม๋บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)บ้านซำขาม หมู่ที่ 8 | 430,000 | บ้านซำขาม หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหม๋บ้าน (แบบไม่มมีรอยต่อตามยาว) บ้านดงลาน หมู่ที่ 9 (ซอย 1) | ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหม๋บ้าน (แบบไม่มมีรอยต่อตามยาว) บ้านดงลาน หมู่ที่ 9 (ซอย 1) | 497,๐๐๐ | บ้านดงลาน หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ระบบระบายน้ำ ขยายเขตประปาหรือการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประปาบาดาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหม๋บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายไปวัดถ้ำผายวง ) | ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหม๋บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายไปวัดถ้ำผายวง ) | 500,000 | บ้านหาดทรายทอง  หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหม่บ้าน(แบบมีรอยตามยาว)บ้านเชาสัพยา หมู่ที่ ๑๑ (สายต้นแหน) | ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหม่บ้าน(แบบมีรอยตามยาว)บ้านเชาสัพยา หมู่ที่ ๑๑ (สายต้นแหน) | 497,๐๐๐ | บ้านเขาสัพยา หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การบริการ ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ การพัฒนาประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑ | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต.เจ้าหน้าที่และประชาชน | ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต.เจ้าหน้าที่และประชาชน, | 50,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2568 |
| 2 | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารหรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสนับสนุนการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร | ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งผู้บริหารหรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสนับสนุนการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร | 50,000 | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การบริการ ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ การพัฒนาประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น | ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนเทศบาลตำบลนาจานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น | 15,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การบริการ ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ การพัฒนาประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพองค์กร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย | 40,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2568 |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก)ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๒๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ อำเภอสีชมพุ | ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสีชมพู(ศป.ปส.อ.สีชมพู)ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ อำเภอสีชมพู | 20,000 | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

**แบบ ผด.02**

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การบริการ ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ การพัฒนาประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพองค์กร

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการจริงแล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี อำเภอสีชมพู | ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสีชมพูตามโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี อำเภอสีชมพู | ๒๐,๐๐๐ | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพองค์กร

แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของครุภัณฑ์  ที่ดำเนิการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.2568 | | | | | | | | | ดำเนินการ  แล้วเสร็จ |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | จัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน | ค่าใช้จ่ายในการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน | 1,302,000 | อบต.ดงลาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |